|  | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (Project Charter) Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería Asignatura: Gestión de Proyectos en Ingeniería | Código: Versión: Fecha: |
| --- | --- | --- |

| Docente: | Claudia Marcela Cifuentes Velásquez | Grupo: |
| --- | --- | --- |
| Estudiante(s): | Julián Santiago Ayala, José Santiago Soler, Sergio Andrés Merchán, Diego Alexander López, Haiver Darío Daza Cerdas, Gabriel Mateo Contreras, Juan David Cardozo | Semestre: VII |
| Fecha de elaboración: | 12/08/2026 | Fecha de entrega: |

Formato elaborado con base en la guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) para el proceso de Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto. Diligenciar cada sección de acuerdo con el proyecto asignado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto | FarmaLink |
| --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | Claudia Marcela Cifuentes Velásquez |
| Gerente de proyecto asignado | Claudia Marcela Cifuentes Velásquez |
| Nivel de autoridad del gerente de proyecto | Alto |
| Fecha de inicio estimada | 12/08/2026 |
| Fecha de finalización estimada | 18/11/2026 |
| Área / Unidad solicitante | Salud |

2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto cumple como propósito mostrar diferentes opciones de precio de un determinado medicamento o fármaco disponible en diferentes farmacias alrededor de la localización del usuario que consulte la existencia del producto en FarmaLink considerando la distancia de cada uno de los puntos de obtención y mostrando el más cercano al usuario.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma digital denominada FarmaLink que facilite a los usuarios la búsqueda, comparación y localización de medicamentos disponibles en establecimientos farmacéuticos, proporcionando información actualizada sobre precios, disponibilidad y ubicación, con el fin de apoyar la toma de decisiones y reducir el tiempo empleado en la búsqueda de medicamentos.

Objetivos específicos

- Diseñar e implementar un sistema de búsqueda de medicamentos que permita a los usuarios consultar productos por nombre, principio activo o presentación. - Permitir la comparación de precios y disponibilidad de un mismo medicamento entre diferentes establecimientos farmacéuticos registrados en la plataforma. - Integrar herramientas de geolocalización y visualización en mapas que permitan identificar las farmacias cercanas y conocer la ubicación de los establecimientos que dispongan del medicamento consultado. - Implementar un sistema de rutas e indicaciones que facilite al usuario desplazarse desde su ubicación hasta el establecimiento farmacéutico seleccionado. - Desarrollar un módulo de consulta histórica de precios que permita visualizar y analizar las variaciones en el valor de los medicamentos a través del tiempo. - Implementar funcionalidades que faciliten el proceso de selección y compra de medicamentos, centralizando la información necesaria para que el usuario pueda elegir los productos y el establecimiento de su preferencia. - Diseñar una interfaz web intuitiva, accesible y responsiva que integre las funcionalidades de búsqueda, comparación, localización y compra en una experiencia centralizada para el usuario. - Contribuir a la reducción de la asimetría de información en el mercado farmacéutico, proporcionando a los usuarios información relevante que les permita identificar alternativas convenientes según el precio, la disponibilidad y la ubicación del medicamento.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción del alcance del proyecto

FarmaLink es una plataforma digital orientada a facilitar el acceso de los usuarios a información sobre medicamentos y establecimientos farmacéuticos. El sistema permite consultar medicamentos, comparar precios y disponibilidad entre diferentes farmacias, visualizar la ubicación de los productos mediante mapas y obtener indicaciones para llegar al establecimiento seleccionado. Adicionalmente, la plataforma incorpora funcionalidades de consulta histórica que permiten analizar la evolución de los precios de los medicamentos, así como un proceso de compra dentro del sistema. De esta manera, FarmaLink busca reducir la asimetría de información presente en el mercado farmacéutico y facilitar que los usuarios encuentren alternativas convenientes en términos de precio, disponibilidad y ubicación.

Dentro del alcance (incluye)

- Registro y consulta de medicamentos disponibles en la plataforma. - Búsqueda de medicamentos por nombre, principio activo o presentación. - Comparación de precios de un mismo medicamento entre diferentes establecimientos farmacéuticos. - Consulta de disponibilidad de medicamentos. - Visualización de la ubicación de las farmacias mediante mapas. - Visualización de la ubicación específica del producto o establecimiento donde se encuentra disponible. - Generación de indicaciones o rutas para llegar a la farmacia seleccionada. - Consulta del histórico de precios de los medicamentos. - Visualización de variaciones de precios a través del tiempo. - Selección de productos para realizar compras mediante la plataforma. - Gestión del proceso de compra de los medicamentos disponibles. - Visualización de información relevante del medicamento antes de realizar la compra. - Aplicación de filtros para facilitar la búsqueda y comparación. - Integración de los diferentes módulos en una única plataforma digital. - Interfaz web orientada a facilitar la experiencia de búsqueda, comparación, localización y compra. - Tiene unicamente cobertura en la ciudad principal del pais (Colombia)

Fuera del alcance (excluye)

- Diagnóstico de enfermedades o determinación de tratamientos médicos. - Prescripción médica de medicamentos. - Sustitución del criterio o recomendación de profesionales de la salud. - Administración de historias clínicas de los usuarios. - Fabricación o distribución propia de medicamentos. - Control o regulación de los precios establecidos por los establecimientos farmacéuticos. - Garantizar la disponibilidad permanente de un medicamento, debido a que esta depende de la información proporcionada por cada establecimiento. - Operación física de las farmacias. - Prestación directa de servicios médicos. - Fabricación, almacenamiento o transporte físico de los medicamentos por parte de FarmaLink. - Integración con todos los establecimientos farmacéuticos existentes en Colombia desde la primera versión del sistema. - No tiene registro y cobertura de las demás ciudades del país, ya que no se cuenta con registros de si mismas

Entregables principales

- Plataforma web FarmaLink, con las funcionalidades integradas de consulta, comparación, compra y localización. - Módulo de búsqueda de medicamentos, para consultar productos según diferentes criterios. - Módulo de comparación de precios, para identificar las alternativas disponibles entre diferentes farmacias. - Módulo de histórico de precios, que permita consultar y analizar la evolución del valor de los medicamentos. - Módulo de mapas y geolocalización, para visualizar la ubicación de las farmacias y los productos disponibles. - Módulo de rutas, que permita al usuario obtener indicaciones para llegar al establecimiento seleccionado. - Módulo de compra, que permita gestionar la adquisición de los productos disponibles en la plataforma. - Base de datos, encargada de almacenar la información de medicamentos, establecimientos, precios, disponibilidad e histórico. - Interfaz de usuario, diseñada para integrar las diferentes funcionalidades en una experiencia sencilla y centralizada. - Documentación técnica y funcional, que describa la arquitectura, funcionamiento y alcance de la solución.

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

- Base de datos - Integración con Api - Accesibilidad - Inicio de sesión y autenticación - Dashboard

6. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

| Supuestos | Restricciones |
| --- | --- |
| Poseer cuenta de usuario | No puede modificar base de datos ni información de medicamentos. |
| Inicio de sesión del usuario | No pude acceder a información de la base de datos |
| Compra virtual | El comprador solo podrá seleccionar una única farmacia para solicitar “n” cantidad de productos por transacción. |

7. RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS

| N° | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inconsistencias entre la cantidad de fármacos mostrados en el aplicativo y la cantidad de stock existente en realidad. | 10 | medio | Confirmación de stock. |
| 2 | Falta de puntos registrados por poco interés de los dueños de las farmacias ante el aplicativo. | 15 | alto | Publicidad |
| 3 | Inconsistencias entre la ubicación de la farmacia y la información mostrada en el aplicativo. | 5 | medio | Verificación de las ubicaciones registradas |
| 4 | Inconsistencia entre precios mostrados en el aplicativo y los registrados por los farmacéuticos. | 10 | alto | Confirmación de precios a la hora del registro |

8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

| N° | Hito | Fecha estimada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Expansión a otra ciudad | 18/11/2026 | Sergio Merchan |
| 2 | Llegar a 100 farmacias dentro del aplicativo | 18/11/2026 | Sergio Merchan |

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

| N° | Concepto / Rubro | Costo estimado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mano de obra | $22.890.000 | Horas de trabajo del equipo destinadas al análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y gestión del proyecto. |
| 2 | Materiales | $9.900.000 | Recursos y materiales requeridos para el desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto. |
| 3 | Viajes | $360.000 | Desplazamientos necesarios para reuniones, levantamiento de información y actividades relacionadas con establecimientos farmacéuticos. |
| 4 | Equipos y herramientas tecnológicas | $1.010.000 | Herramientas, servicios tecnológicos, infraestructura, APIs y recursos necesarios para el desarrollo de la plataforma. |
| 5 | Misceláneos | $1.330.000 | Gastos adicionales relacionados con documentación, comunicaciones, pruebas, ajustes y otros recursos necesarios. |
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO |  |  | $35.490.000 |

10. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

| Nombre | Cargo / Rol en la organización | Interés en el proyecto | Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudia Marcela Cifuentes Velásquez | Gerente/cliente | Calificar | Alto |
| Farmacias | Cliente potencial | Aumentar ventas | Ato |
| Usuarios | Consumidor final | Comprar los fármacos | Alto |

11. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

11.1 Roles de dirección del proyecto

| Rol | Nombre asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | Claudia Marcela Cifuentes Velásquez |  |
| Gerente de proyecto | Claudia Marcela Cifuentes Velásquez | Supervisar avances del proyecto |
| Otros interesados clave |  |  |

11.2 Roles del equipo de desarrollo

| Rol del equipo de desarrollo | Integrante asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto / Project Manager | Sergio Merchan | Persona responsable de planificar, gestionar y controlar el desarrollo del proyecto para la entrega de su resultado |
| Analista de requisitos | Julian Ayala | Recopilar, analiza, documenta y valida las necesidades del negocio y de los usuarios para traducirlas en especificaciones funcionales claras |
| Arquitecto de software | Juan David Cardozo | Diseñar la estructura general del sistema para garantizar la escalabilidad del aplicativo. |
| Desarrollador Backend | Santiago Soler | Desarrollar las bases y logica para el funcionamiento del aplicativo y la integración con la base de datos. |
| Desarrollador Frontend | Haiver Daza | Desarrollar la estética y estructura visual principal del proyecto y diseño responsivo |
| Diseñador UX/UI | Haiver Daza | Persona responsable de garantizar la interfaz visual garantizando un buen diseño para el cumplimiento de la experiencia del usuario |
| Ingeniero de calidad (QA / Tester) | Gabriel Conteras | Realiza las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento del backend, frontend y la base de datos integrada. |
| Administrador de base de datos | Julian Ayala | Gestionar y mantener la consistencia de los datos, cumpliendo la actualidad de los datos para brindar una información de calidad. |
| Especialista en infraestructura / DevOps | Juan David Cardozo | Persona responsable de la infraestructura, el despliegue y gestión de los servicios implementado en el proyecto |
| Documentador / Redactor técnico | Diego López | Traducir información compleja en manuales, guías y especificaciones claras y fáciles de entender para usuarios técnicos y no técnicos. |
| Otro rol (especificar) |  |  |

12. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

El proyecto FarmaLink se considerará exitoso cuando se cumplan los siguientes criterios: - La plataforma web FarmaLink se encuentre desarrollada e implementada con las funcionalidades principales definidas dentro del alcance del proyecto. - Los usuarios puedan realizar búsquedas de medicamentos por nombre, principio activo o presentación. - La plataforma permita consultar y comparar información relacionada con precios y disponibilidad de medicamentos entre los establecimientos farmacéuticos registrados. - Los usuarios puedan visualizar la ubicación de las farmacias y de los establecimientos donde se encuentren disponibles los medicamentos mediante herramientas de mapas y geolocalización. - El sistema permita generar indicaciones o rutas para facilitar el desplazamiento del usuario hacia el establecimiento farmacéutico seleccionado. - La plataforma permita consultar el histórico y las variaciones de precios de los medicamentos registrados. - El sistema integre las funcionalidades de selección y gestión del proceso de compra de los productos disponibles en la plataforma. - La información almacenada en la base de datos mantenga una estructura organizada y permita la consulta de medicamentos, establecimientos, precios y disponibilidad. - La plataforma cuente con una interfaz web funcional, intuitiva, accesible y responsiva que facilite la experiencia del usuario. - Las funcionalidades desarrolladas sean sometidas a pruebas que permitan identificar y corregir errores antes de la entrega final del proyecto. - Se entregue la documentación técnica y funcional correspondiente al desarrollo, funcionamiento y alcance de FarmaLink. - El proyecto cumpla con los requisitos y entregables definidos dentro del alcance, así como con el cronograma y presupuesto establecidos para su ejecución.

13. APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

| Firma del Patrocinador / Docente | Firma del Gerente de Proyecto / Estudiante |
| --- | --- |