Solicitud de cambio

FarmaLink

Fecha: [23/09/2026]

# Datos de la solicitud de cambio

| ID de solicitud de cambio | 0001 |
| --- | --- |
| Solicitante del cambio | Santiago Soler |
| Área del solicitante | Backend |
| Patrocinador del proyecto | Marcela Cifuentes |
| Gerente del proyecto | Sergio Merchán |

# Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Otro ✓ ☐ ☐ ✓ ☐ ☐

# Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva ☐ ✓ ✓ Acción preventiva Otros ☐ ☐

# Descripción de la propuesta de cambio

Se va a modificar la arquitectura y protocolo de comunicación entre el frontend y back

# Justificación de la propuesta de cambio

Se hará el cambio y modificación de la comunicación entre el frontend y backend debido a que se está usando el patrón de ApiGateway en una arquitectura monolito modular, y se pretende cambiar la arquitectura para hacer el software escalable.

# Impacto del cambio en la línea base

Alcance:Escalabilidad y evolución del software. Cronograma: Aumento en el tiempo de entrega del producto final al usuario. Costo: Aumento de costos debido al aplazamiento de las entregas, causando más gastos de personal. Calidad: Falta de calidad de arquitectura causando deudas técnicas en el desarrollo técnico.

# Firmas del comité de cambios

| Nombre | Rol / Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Santiago Soler | ## Desarrollador BackEnd | ## Soler |
| ## Haiver Daza | ## Desarrollador FrontEnd | ## Juicioso |
| ## Gabriel Contreras | ## QA | ## Motta |
| ## Sergio Merchán | ## Gerente | ## Merchán |